РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от _____________ 2024 г.									№ _____

г. Петухово

О внесение изменений в постановление Администрации Петуховского района от 8 апреля 2020 года № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского района

на 2020-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечения доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», с постановлением Администрации Петуховского муниципального округа от 10.01.2022 г. № 1 «О муниципальных программах Петуховского муниципального округа», Администрация Петуховского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в постановление Администрации Петуховского района от 8 апреля 2020 года № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского района на 2020-2024 годы» следующее изменение:

  - В п. 1 постановления слова «2020-2024 годы» заменить на «2020-2025 годы»;

  - В приложение к постановлению внести изменения и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Петуховского муниципального округа Курганской области.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петуховского муниципального округа				           	         А.В. Волков

Согласовано:

Заместитель Главы, начальник Финансового управления

Администрации Петуховского муниципального округа					О.Ю. Грыдина

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Петуховского муниципального округа					О.В. Вятчинина

Советник Главы - Заведующий юридическим сектором

Администрации Петуховского муниципального округа					Н.Г. Сисевич

ВРИО начальника Управления ЖКХ, строительства и архитектуры

Администрации Петуховского муниципального округа					Е.В. Коваль

СПРАВКА-РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Петуховского района от ______________№_______«О внесение изменений в постановление Администрации Петуховского района от 8 апреля 2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области

на 2020-2024 годы»

Разослано:

1. В дело - 1;

2. Реестр НПА - 1;

3. Регистр НПА - 1;

4. Прокуратура — 1;

5. На сайт – 1;

6. В отдел ЖКХ – 1.

Исп. Селищева Зоя Николаевна

Тел. 8 (35235) 38653

Приложение к постановлению Администрации

Петуховского муниципального округа

от «____» __________2024 года №____

«О внесение изменений в постановление

Администрации Петуховского района от 8 апреля 2020

года № 266 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной городской

среды на территории города Петухово Петуховского

муниципального округа Курганской области

на 2020-2024 годы»

Приложение к постановлению Администрации

Петуховского района

от 8 апреля 2020 года № 266 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории

города Петухово Петуховского муниципального округа

на 2020-2024 годы»

- Раздел I. Паспорт муниципальной программы

- «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области на 2020-2025 годы»

| - Наименование программы | - «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа Курганской области на 2020-2025 годы» |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1720 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| - Разработчик программы | - Администрация Петуховского муниципального округа Курганской области |
| - Ответственный исполнитель программы | - Администрация Петуховского муниципального округа Курганской области - Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию) - Собственники помещений в многоквартирных домах, участвующих в программе (по согласованию) |
| - Цели программы | - Повышение качества и уровня комфорта городской среды на территории города Петухово |
| - Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Петухово; - Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Петухово общего пользования; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Петухово |
| - Целевые индикаторы и показатели | - - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных дворов - - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных дворов; - - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов; - - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) - - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий; - -площадь благоустроенных общественных территорий; - - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - - площадь благоустроенных общественных территорий на 1 жителя; - - количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| - Срок реализации программы | - Программа реализуется в течение 2020-2025 года |
| - Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | - Общий объем финансирования для реализации Программы составляет 146 219,04 тыс. руб. - 2020 год – 45 955,65 тыс. руб. из них - федеральный бюджет- 40 773,64 тыс. руб. - областной – 832,12 тыс. руб.; - местный бюджет - 4 349,89 тыс. руб. - 2021 год – 15 716,84 тыс. руб. из них - федеральный – 14 002,27 тыс. руб. - областной бюджет- 285,76 тыс. руб. - местный- 1 428,81 тыс. руб.; - 2022 год- 1 911,40 тыс. руб. из них - федеральный бюджет- 0 тыс. руб. - областной- 0 тыс. руб. - местный- 1 911,4 тыс. руб. - 2023 год- 1 936,60 тыс. руб. из них - федеральный – 0 тыс. руб. - областной бюдет-0 тыс. руб. - местный – 1 936,60 тыс. руб. - 2024 год – 82 193,35 тыс. руб.* из них - федеральный – 72 384,00 тыс. руб. - областной бюджет – 2 211,15 тыс. руб. - местный бюджет- 7 598,20 тыс. руб. - 2025 год – 8 839,20 тыс. руб.* из них - федеральный – 0,00 тыс. руб. - областной бюджет – 8 520,00 тыс. руб. - местный бюджет- 319,20 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий. - В результате выполнения мероприятий планируется: - - выполнить комплексный ремонт дворовых территорий; - - выполнить работы на территории общего пользования города Петухово, в т. ч. провести: - 1. Благоустройство территории центрального городского парка; - 2. Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина; - 3. Благоустройство, озеленение набережной им. Павла Юдина; - 4. Благоустройство центральной площади города: - «Узоры Петухово», «Узоры Петухово», МАФ»; - 5. Благоустройство детской площадки по адресу: Курганская обл., Петуховский муниципальный округ, г. Петухово ул. Чапаева, 64. - 6. Подъезд к Петуховской СОШ (г. Петухово, ул. К. Маркса,3) - 7. Подъезд к Петуховской МОШ (г. Петухово, ул. Чапаева, 64) - 8. Благоустройство детской площадки Петуховская СОШ - 9. Благоустройство сквера по ул. Красная |

- *- объем средств носит прогнозный характер и может быть уточнен

- Раздел II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

- в городе Петухово Петуховского муниципального округа

Благоустройство территории города Петухово представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных).

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий в городе Петухово Петуховского муниципального округа не соответствует современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Вопросы благоустройства территории города Петухово Петуховского муниципального округа требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства города Петухово Петуховского муниципального округа позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей города Петухово Петуховского муниципального округа и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

- асфальтовое покрытие дворовых территорий и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, не осуществляется посадка цветочных клумб из-за отсутствия газонов.

- в большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм;

- во многих дворах - отсутствуют парковки для личного транспорта.

В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Петухово, а также благоустройству территорий общего пользования.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, парковок автотранспорта, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников, организацию доступности к дворовой инфраструктуре маломобильных групп населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- другие виды работ.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Петухово Петуховского муниципального округа.

Проведенный анализ текущего состояния сферы благоустройства позволяет сделать следующие выводы:

1) количество благоустроенных дворовых территорий по городу Петухово Петуховского муниципального округа составляет 33 дворов;

2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 37,7%;

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Петухово Петуховского муниципального округа) составляет 22,7 %;

4) количество благоустроенных муниципальных наиболее посещаемых территорий общего пользования города Петухово Петуховского муниципального округа составляет 4 единицы;

5) доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, стадионы и т.д.) от общего количества таких территорий 47% .

Раздел III. Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий города Петухово Петуховского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

– обеспечение формирования единого облика города Петухово Петуховского муниципального округа;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Петухово Петуховского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Петухово Петуховского муниципального округа.

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2020 по 2025 годы.

Раздел V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы на территории города Петухово Петуховского муниципального округа планируется:

произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных в Программу дворовых территориях многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2020 по 2025 годы;

благоустроить все территории общего пользования, включенные в Программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2020 по 2025 годы;

благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным образованием город Петухово Петуховского муниципального округа;

благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2025 года в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Петуховского муниципального округа;

создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения города Петухово Петуховского муниципального округа, по решению уполномоченного органа местного самоуправления городского поселения;

провести иные мероприятия по благоустройству территорий города Петухово Петуховского муниципального округа.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий города Петухово Петуховского муниципального округа. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города Петухово Петуховского муниципального округа. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденными в муниципальном образовании город Петухово Петуховского муниципального округа, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории города Петухово Петуховского муниципального округа.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия по реализации Программы определяют основные положения для достижения   целей и задач, а также нормативно-правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

В рамках Программы запланировано благоустройство следующих территорий в городе Петухово Петуховского муниципального округа:

а) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Адресный перечень дворовых территорий указан в приложении 3 к муниципальной программе.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства исходя из минимального перечня работ определяются по результатам инвентаризации, проведенной муниципальной инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением Администрации  города Петухово от 24 июля 2017 года № 125 -р «О создании  инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной Программы.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках реализации Программы определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. При этом к заинтересованным лицам относятся представители органов местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации. Заявления заинтересованных лиц, поданные в муниципальное образование город Петухово Петуховского муниципального округа в рамках разработки муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2017 год, включаются в Программу в порядке первой очереди.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ в рамках реализации, Программы заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в муниципальное образование город Петухово Петуховского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. По решению заинтересованных лиц в заявления о включении дворовых территорий в муниципальную программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий за счет заинтересованных лиц.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

выполнение работ по озеленению;

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

иные виды работ.

б) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы. К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей города Петухово Петуховского района. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной муниципальной инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением Администрации  города Петухово от 24  июля 2017 года № 125-р «О  создании инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского района на 2018-2022 годы». Адресный перечень общественных территорий указан в приложении 2 к муниципальной программе.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

благоустройство площадей;

благоустройство парков;

благоустройство спортивных площадок;

устройство (реконструкция) детских площадок;

благоустройство территории возле общественного здания;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

благоустройство или организация муниципальных рынков;

благоустройство иных территорий общего пользования в городе Петухово Петуховского муниципального округа.

в) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальными образованиями Петуховского муниципального округа с целью приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов».

г) территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации, проведенной муниципальной инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением Администрации города Петухово от «24» июля  2017 года № 125 «О создании  инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского района на 2018-2022 годы», соглашениями с муниципальным образованием город Петухово Петуховского муниципального округа с целью приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов». Адресный перечень указан в приложении 5 к муниципальной программе;

е) иные мероприятия по благоустройству.

Мероприятия по благоустройству территорий в городе Петухово Петуховского района, реализуемые в рамках  Программы, выполняются с учетом потребностей маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в городе Петухово Петуховского муниципального округа. Программа предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий:

оборудования доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

обязательного привлечения представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории города Петухово Петуховского муниципального округа.

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий города Петухово Петуховского муниципального округа, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства.

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в приложении 1 к  муниципальной программе.

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 156 553,04 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 127 159,91 тыс. руб.,

областной бюджет – 11 849,03 тыс. руб.;

местный бюджет – 17 544,10 тыс. руб.

внебюджетные источники – после проведения отбора дворовых территорий в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением Администрации города Петухово от 21.02.2017 г. № 25-р.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Программы на 2020-2025 годы приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды на территории города Петухово

Петуховского муниципального округа на 2020-2024 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа

на 2020-2025 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | 20 | 40 | 0 | 0 | 60 | 70 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории города Петухово

Петуховского муниципального округа на 2020-2025 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020-2025 годах

| № п\п | Адрес общественной территории | Перечень работ планируемых к выполнению | Объем, натуральные показатели | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ (по согласованию) | ОБ (по согласованию) | МБ | Внебюджетные источники (по согласованию) |
| 2020год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство центрального городского парка г. Петухово, ул. К.Маркса, 26Б. Пешеходные дорожки | Щебень из природного камня для строительных работ; бортовый камень; асфальтобетонная смесь; битум; шиповник МАФ | 600 м3 165 м 45 шт 13 шт | 2810,40 | 2503,81 | 51,10 | 255,49 |  |
| 2. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Петухово | Устройство асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня; Битум нефтяной дорожный, Устройство водоотводных труб электроосвещение тротуара(светильники), Скамейки, урны | 1158,50 м2 22шт 35 шт 4 шт 4 шт | 4438,28 | 3954,10 | 80,70 | 403,48 |  |
| 3. | Благоустройство, озеленение парка и набережной имени Павла Юдина в городе Петухово Курганской области | Земляные работы, устройство покрытия, МАФ, озеленение, Электрика: установка опор и светильников, световой комплекс Абажур, световой комплекс Amarante | 2971,15 м3 8354 м2 55 шт 13328 м2 75 шт 18 шт 51 шт. | 38706,97 | 34315,72 | 700,32 | 3690,93 |  |
|  | Итого: |  |  | 45955,65 | 40773,63 | 832,12 | 4349,9 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории центрального городского парка, г. Петухово, ул. К.Маркса, 26Б (3 этап) | Демонтажные работы, устройство ограждения | 3800 м 1140 м2 360 шт | 1969,35 | 1754,51 | 35,81 | 179,03 |  |
| 2. | Благоустройство, озеленение парка и набережной имени Павла Юдина в городе Петухово Курганской области (2 этап) | Тротуарная дорожка, велодорожка, сходы, ограждения, плитка, покрытия песок, озеленение, видеонаблюдение, амфитеатр, МАФ | 1454,92 м2 24 шт. | 13747,49 | 12247,77 | 248,95 | 1249,77 |  |
|  | Итого: |  |  | 15716,84 | 14002,28 | 284,76 | 1428,8 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство, озеленение парка и набережной имени Павла Юдина в городе Петухово Курганской области (2 этап) | Приобретение МАФ |  | 0 | 0 | 0 | 1911,40 |  |
|  | Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 1911,40 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в 8-м Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Подача документов для участия в конкурсе, разработка локальных сметных расчетов «Узоры Петухово» | пакет | 1800,60 | 0 | 0 | 1800,60 | 0 |
| 2 | Благоустройство детской площадки по адресу: Курганская область, Петуховский муниципальный округ, г. Петухово, ул. Чапаева, 64 | Разработка проектно-сметной документации | 3500 м2 | 36,00 | 0 | 0 | 36,00 | 0 |
| 3 | Благоустройство, озеленение парка и набережной имени Павла Юдина в городе Петухово Курганской области | Озеленение |  | 110,00 | 0 | 0 | 110,00 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 1936,60 | 0 | 0 | 1936,60 | 0 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Узоры Петухово», «Узоры Петухово», МАФ» г. Петухово, ул. К.Маркса, земельный участок 26Г в границах земельного участка с кадастровым номером 45:14:020205:2220. | Рампа для скейтбордов; Стритбол; Общественный туалет; Велопарковка -4 шт; Детская площадка, Зона отдыха с шезлонгом 2 шт; Арт-объект «Ломовой конь»; Мастарская, Сцена, Кафе, Качели; Арт объект «Макошь». Пешеходные дорожки | Площадь территории благоустройства 12307 кв. м. | 80426,67 | 72384,00 | 731,15 | 7311,52 | 0 |
| 2. | Благоустройство территории центральной площади г. Петухово, ул. К.Маркса, 26Г | Государственная экспертиза; Приобретение баннера; Разработка сметной документации; Авторский контроль | Площадь территории благоустройства 12307 кв. м. | 227,88 | 0 | 0 | 227,88 | 0 |
| 3. | Благоустройство детской площадки по адресу: Курганская область, Петуховский муниципальный округ, г. Петухово, ул. Чапаева, 64 | Государственная экспертиза; Разработка эскизов | 3500 м2 | 44,00 | 0 | 0 | 44,00 | 0 |
| 4. | Подъезд к Петуховской СОШ (г. Петухово, ул. К. Маркса,3) | Приобретение МАФ | 1 шт | 1233,70 | 0 | 1221,49 | 12,21 | 0 |
| 5. | Подъезд к Петуховской СОШ (г. Петухово, ул. Чапаева, 64) | Приобретение МАФ | 22 шт | 261,10 | 0 | 258,51 | 2,59 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 82193,35 | 72384,00 | 2211,15 | 7598,20 | 0 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к Петуховской СОШ (г. Петухово, ул. К. Маркса,3) | Асфальтобетонная дорожка, бортовые камни | 600 кв м | 79,30 | 0 | 78,51 | 0,79 | 0 |
| 2. | Подъезд к Петуховской СОШ (г. Петухово, ул. Чапаева, 64) | Асфальтобетонная дорожка, бортовые камни | 693 кв м | 2061,90 | 0 | 2041,49 | 20,41 | 0 |
| 3. | Благоустройство детской площадки Петуховская СОШ | Площадка для игр (асфальтобетон), песочница, ограждение, игровой центр, место отдыха | 3500 м2 | 3838,00 | 0 | 3800,00 | 38,00 | 0 |
| 4. | Благоустройство сквера по ул. Красная | Устройство пешеходных дорожек, места для отдыха, ограждение, детская площадка, освещение | 1748 кв м | 2860,00 | 0 | 2600,00 | 260,00 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 8839,20 | 0 | 8520,00 | 319,20 | 0 |

* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 – 2025 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа на 2020 - 2025 годы»

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории города Петухово

Петуховского муниципального округа на 2020-2025 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020-2025 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п\п | Адрес много- квартирного дома | перечень планируемых работ | Количество жителей | Объем средств, направленных на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Октябрьская, 1 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому | 109 |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. Красная, 44-42 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому | 219 |  |  |  |  |  |
| 3 | п. КМП,д 7-д.8 | Устройство асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня, Установка малых архитектурных форм( скамейки, урны) | 103 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ул. Красная, 48 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому | 118 |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Красная, 46- Октябрьская,10 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Красная, 38 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение | 111 |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Мира, 44- ул. Новая, 3 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому | 132 |  |  |  |  |  |
| 7. | ул. Октябрьская, д.28- ул. Кирова, 22 | Установка малых архитектурных форм( скамеек, урн), освещение ,подъезд к дому Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, подъезды к дому с установкой бордюрного камня | 85 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. К.Маркса, д.4- ул. К.Маркса, 6 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещение | 138 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Строительная, 3 | Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещение | 20 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа на 2020 – 2025 годы»

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории города Петухово

Петуховского муниципального округа на 2020-2025 годы»

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа на 2020-2025 годы»

за счет всех источников финансирования

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государствен-ный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Петухово Петуховского муниципального округа на 2020-2024 годы» | Администрация Петуховского муниципального округа | Итого | 156553,04 | 45955,65 | 15716,84 | 1911,40 | 1936,60 | 80698,55 | 8839,20 |
|  |  | Федеральный бюджет | 127159,91 | 40773,64 | 14002,27 | 0 | 0 | 72384,00 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 11849,03 | 832,12 | 285,76 | 0 | 0 | 2211,15 | 8520,00 |
|  |  | Местный бюджет | 17544,10 | 4349,89 | 1428,81 | 1911,40 | 1936,60 | 7598,20 | 319,20 |
|  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории  города Петухово

Петуховского муниципального округа Курганской области

на 2020-2025 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов  (собственниками) (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства

| № п\п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение ИЖД и земельных участков в соответствии с правилами благоустройства в соответствии с соглашениями | В течение 2019-2025 года | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 2 | Контрольные мероприятия по проверке уровня благоустройства ИЖД и земельных участков по результатам выполнения соглашений | Не позднее 01.07.2025 | Комиссия по инвентаризации |
| 3 | Доработка уровня благоустройства по результатам контрольных мероприятий | Не позднее 01.10.2025 | Собственники ИЖД и земельных участков |
| 4 | Внесение изменений в программу благоустройства | По мере необходимости | Администрация Петуховского муниципального округа |

Реестр индивидуальных жилых  домов  и земельных участков, предоставленных  для их размещения.

| № п\п | Местонахождение, адрес Курганская обл., г. Петухово | Год постройки | Материал стен | Срок проведения инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Шевченко, д.19 | 2011 | брус | проведен в 2018г |
|  | пер. Озерный, д.5 | 2006 | бревна | -\- |
|  | ул. Ленина, 50 | 2008 | шпалы | -\- |
|  | ул. Приозерная, 1Б | 2005 | шпалы | -\- |
|  | ул. Гоголя, 50А | 2008 | шпалы | -/- |
|  | ул. Гоголя, 47 | 2002 | шпалы | -\- |
|  | ул. Первомайская, 39 | 2000 | брус | -\- |
|  | ул. Первомайская, 33А | 2008 | шпалы | -\- |
|  | ул. Первомайская, 23 | 2000 | шлакоблок. | -\- |
|  | ул. Набережная, 38 | 2007 | шпалы | -\- |
|  | ул. Рабочая, 30 | 2009 | шпалы | -\- |
|  | ул. Восточная, 20 | 2000 | шпалы | -\- |
|  | ул.Восточная.12 | 2000 | брус | -\- |
|  | ул.Восточная,40 | 2010 | бревна | -\- |
|  | ул. восточная, 29А | 2007 | брус | -\- |
|  | ул. Гоголя ,18 | 2000 | щиты | -\- |
|  | ул.Гоголя.,54 | 2009 | бревна | -\- |
|  | ул. Заводская, 46 | 2004 | шпалы | -\- |
|  | ул. Комсомольская, 7 | 2010 | брус | -\- |
|  | ул. Тельмана, 9 | 2002 | шпалы | -\- |
|  | ул. Коминтерна, 62 | 2005 | брус | -\- |
|  | пер. Степной, 9А | 2000 | брус | -\- |
|  | пер. Степной, 14 | 2005 | шпалы | -\- |
|  | ул. Мичурина, 5 | 2010 | брус | -\- |
|  | ул. Островского,46 | 2009 | шпалы | -\- |
|  | ул. Некрасова,7 | 2000 | шпалы | -\- |
|  | ул. Первомайская, 41 | 2010 | брус | -\- |
|  | ул. Первомайская, 33Б | 2001 | брус | -\- |
|  | ул. Пролетарская, 65 | 2003 | брус | -\- |
|  | ул. Пролетарская, 96 | 2007 | брус | -\- |
|  | ул. Пролетарская, 110 | 2010 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Пролетарская, 80 | 2009 | бревна | -\- |
|  | ул. Островского , 88 | 2011 | шпалы | -\- |
|  | ул. Чкалова, 13 | 2011 | шпалы | -\- |
|  | ул. Чкалова, 78Б | 2011 | шпалы | -\- |
|  | ул. 9Мая, 15 | 2005 | брус | -\- |
|  | ул. Уральская, 8 | 2007 | брус | -\- |
|  | ул. К.Маркса. 62 | 2010 | брус | -\- |
|  | ул. Чкалова, 71 | 2002 | бревна | -\- |
|  | пер. Южный, 11 | 2007 | брус | -\- |
|  | ул. Р.Люксембург,38 | 2003 | брус | -\- |
|  | ул. Коммунальная, 30 | 2002 | шпалы | -\- |
|  | ул. Красная, 160 | 2005 | шпалы | -\- |
|  | ул. Красная, 124 | 2007 | шпалы | -\- |
|  | ул. 9мая, 15 | 2005 | брус | -\- |
|  | ул. Мира, 16 | 2000 | брус |  |
|  | ул.Мира, 8 | 2010 | шпалы | -\- |
|  | ул. Московская, 5 | 2007 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Московкая, 13 | 2010 | брус | -\- |
|  | Ул. К.Либкнехта, 11 | 2009 | шпалы | -\- |
|  | Ул. К.Либкнехта, 7 | 2000 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Коммунальная, 20 | 2006 | брус | -\- |
|  | Ул. К.Либкнехта,28 | 2010 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Московская, 21 | 2007 | брус | -\- |
|  | Ул. Кирова, 33 | 2002 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Куйбышева. 19 | 2001 | щитовые | -\- |
|  | Ул. Мира, 36 | 2010 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Октябрьская, 49 | 2007 | брус | -\- |
|  | Ул. Кирова, 9 | 2001 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Береговая, 9 | 2006 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Пролетарская, 2Г | 2010 | бревна | -\- |
|  | Ул. 9мая, 43 | 2008 | брус | -\- |
|  | Ул.Мира, 23 | 2001 | брус | -\- |
|  | Ул. Мира, 23А | 2001 | кирпич | -\- |
|  | Ул. Калинина, 7 | 2003 | брус | -\- |
|  | Ул. Пушкина, 12 | 2006 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Крупской 12 | 2008 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Пушкина, 2 | 2003 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Ленина ,88 | 2007 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Чапаева, 81 | 2009 | брус | -\- |
|  | Ул. Чапаева, 57А | 2002 | шлакоблоки | -\- |
|  | Ул. Луговая, 5Б | 2010 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Луговая, 14 | 2010 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Набережная, 27В | 2009 | бревна | -\- |
|  | Ул. К.Либкнехта, 116 | 2009 | брус | -\- |
|  | Ул. Луговая, 13 | 2010 | брус | -\- |
|  | Ул. Пушкина, 34 | 2009 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Пушкина, 42 | 2009 | брус | -\- |
|  | Ул. Куйбышева, 10А | 2008 | брус | -\- |
|  | Ул. Рабочая, 7 | 2000 | брус | -\- |
|  | Ул. Набережная, 10 | 2000 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Калинина, 11 | 2001 | бревна | -\- |
|  | Ул. Мира, 79 | 2007 | брус | -\- |
|  | Ул. Шевченко, 21 | 2008 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Труда .2А | 2009 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Р.Люксембург, 36 | 2009 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Рабочая, 50 | 2003 | шпалы | -\- |
|  | Ул. Светская, 126 | 2004 | брус | -\- |
|  | Ул. Московская, 10 | 2007 | брус | -\- |
|  | Ул. Рабочая, 26 | 2011 | брус | -\- |
|  | Ул. К.Маркса, 50 | 2006 | щитовые | -\- |