

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_

г. Петухово

|  |
| --- |
|  **О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района Курганской области от 29 ноября 2019 года № 680 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы»** |

В соответствии со [статьями 32](http://80.253.4.49/document?id=12038291&sub=32) и [86](http://80.253.4.49/document?id=12038291&sub=86) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Федеральным законом](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=0) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", региональным проектом Курганской области "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденным проектным комитетом Курганской области (протокол от 13 декабря 2018 года N 5), постановлением Правительства Курганской области от 1 апреля 2019 года № 82 «Об утверждении Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы», Администрация Петуховского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации Петуховского района Курганской области от 29 ноября 2019 года **«**Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы» внести следующие изменения:

 1.1. приложение постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившим силу:

 2.2. постановление Администрации Петуховского муниципального округа Курганской области № 62 от 31 января 2023 года «О внесении изменений в постановление Администрации Петуховского района Курганской области от 29 ноября 2019 года 680 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского района Курганской области на 2019-2025 годы».

1. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петуховского муниципального округа А.В.Волков

Приложение
к [постановлению](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_0#sub_0) Администрации Петуховского

муниципального округа
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. N \_\_\_

«О внесении изменений в постановление Администрации

Петуховского района от 29 ноября 2019 года № 680

«Об утверждении муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Петуховского муниципального округа Курганской области

на 2019-2025 годы»

Приложение

к [постановлению](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_0#sub_0) Администрации Петуховского

района
от 29 ноября 2019 года № 680

«Об утверждении муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Петуховского муниципального округа Курганской области

на 2019-2025 годы»

**Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы**

**Раздел I. Паспорт Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области**

**на 2019 - 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019 - 2025 годы (далее - Программа) |
| Орган местного самоуправления, ответственный за реализацию | Администрация Петуховского муниципального округаУправление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа |
| Цели | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;развитие жилищного строительства в населенных пунктах Петуховского муниципального округа Курганской области |
| Участники | Петуховский муниципальный округ Курганской области на территории которого расположены многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Сроки и этапы реализации | 2019 - 2025 годы:I этап - 2019 - 2020 годы;II этап - 2020 - 2021 годы;III этап - 2021 - 2022 годы;IV этап - 2021 - 2023 годы;V этап - 2023 - 2024 годы;VI этап - 2024 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 108 396 259,79 рублейсредства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 90 706 683,98рублей;средства областного бюджета – 17 534 331,81 рубль;средства местного бюджета – 155 244,00 рублей.Объемы финансирования по этапам Программы:I этап: без финансирования;II этап: без финансирования;III этап: без финансирования;IV этап: 108 396 259,79 рублей, в том числе:средства Фонда – 90 706 683,98 рублей;средства областного бюджета – 17 534 331,81 рубль;средства местного бюджета – 155 244,00 рубля.V этап: без финансирования;VI этап: без финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить, - 3035,1 кв. м;количество переселенных жителей - 105 человек.В период реализации Программы планируется расселить многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселение которых по состоянию на 1 января 2019 года обеспечено за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования |

 **Раздел II. Общие положения**

 Переселение граждан, проживающих на территории Петуховского муниципального округа Курганской области, из аварийного жилищного фонда является одной из важнейших задач Петуховского муниципального округа Курганской области.

 Программа разработана в соответствии с [Федеральным законом](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=0) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") для предоставления Фондом финансовой поддержки Курганской области.

 В Программе принимают участие два населенных пункта Петуховского муниципального округа Курганской области:

* город Петухово;
* село Пашково.

 **Раздел III. Цели и задачи Программы**

 Целями Программы являются:

* обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

 Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками Программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах в Администрацию Петуховского муниципального округа Курганской области для корректировки Программы.

 В ходе реализации Программы осуществляются:

* финансовое и организационное обеспечение Петуховского муниципального округа Курганской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;
* выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;
* обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;
* обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями, установленными [Федеральным законом](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=0) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Программы, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ([приложение N 2](http://80.253.4.49/document?id=72065662&sub=1200) к [Методическим рекомендациям](http://80.253.4.49/document?id=72065662&sub=1000) по разработке муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным [приказом](http://80.253.4.49/document?id=72065662&sub=0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр);
* обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;
* установление единого порядка реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами Программы являются:

* переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;
* сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
* развитие жилищного строительства на территории Петуховского муниципального округа Курганской области.

**Раздел IV. Способы реализации Программы**

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Петуховского муниципального округа Курганской области осуществляется Администрацией Петуховского муниципального округа Курганской области в соответствии с жилищным законодательством и [частью 3 статьи 16](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=1603) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Фонда, областного и местного бюджета.

 План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения указан в [приложении 2](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_112#sub_112) к Программе.

**Раздел V. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации**

 Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, указан в [приложении 1](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_111#sub_111) к Программе.

 В Программу включено 15 аварийных многоквартирных дома, подлежащих сносу или реконструкции, где проживают 105 человек. Общая площадь аварийных помещений составляет 3035,1 квадратного метра.

**Раздел VI. Объем долевого финансирования Программы**

 Общее финансирование реализации Программы составляет 108 396 259,79 рублей. Реализация Программы финансируется за счет средств Фонда и средств областного и местного бюджета. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются в срок до 1 сентября 2025 года на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного и местного бюджета.

**Раздел VII. Обоснование объема финансовых средств, планируемого на реализацию Программы**

 Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы, в разрезе способов переселения граждан и источников финансирования содержится в

[приложениях 2](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_112#sub_112), [3](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_113#sub_113) к Программе.

 Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с [приказом](http://80.253.4.49/document?id=72038310&sub=0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года".

 Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления участниками Программы закупок квартир в соответствии с [Федеральным законом](http://80.253.4.49/document?id=70253464&sub=0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд. Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями [Федерального закона](http://80.253.4.49/document?id=12012509&sub=0) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

**Раздел VIII. Планируемые показатели выполнения Программы**

 Выполнение Программы определяется в абсолютных и относительных показателях по каждому населенному пункту Петуховского муниципального округа Курганской области, участвующему в Программе, и по Петуховскому муниципальному округу Курганской области в целом. Планируемые показатели выполнения Программы указаны в [приложении 4](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_114#sub_114) к Программе.

**Раздел IX. Механизм реализации Программы**

 Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа:

формирует заявку Петуховского муниципального округа Курганской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

 Финансовое управление Администрации Петуховского муниципального округа осуществляет мониторинг реализации Программы и выполнения условий софинансирования Петуховского муниципального округа Курганской области, участвующим в реализации Программы.

 Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа:

осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

представляет в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ежемесячные финансовые отчеты (до 1 числа месяца, следующего за отчетным), документы, подтверждающие ход реализации Программы, и годовые отчеты, подтверждающие выполнение предусмотренных [статьями 14](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=14), [16](http://80.253.4.49/document?id=12054776&sub=16) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по формам, утвержденным Фондом.

**Раздел Х. Информационное и методическое обеспечение Программы**

 Управление ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Петуховского муниципального округа ежемесячно размещает информацию о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы соответственно на официальном сайте Администрации Петуховского муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации.

**Приложение 1
к** [**Муниципальной адресной программе**](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_100#sub_100) **по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы**

**Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Петуховский муниципальный округ Курганской области** |
| 1. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 35 | 1956 | 04.09.2014 | 213,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 2. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 86 | 1954 | 12.06.2016 | 417,2 | 15 | 31.12.2023 |
| 3. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 88 | 1954 | 04.09.2014 | 354,2 | 9 | 31.12.2023 |
| 4. | г. Петухово | г. Петухово, ул. К. Маркса, д. 7 | 1962 | 01.11.2016 | 516,4 | 18 | 31.12.2023 |
| 5. | г. Петухово | г.Петухово, ул. К.Маркса, д. 21 | 1952 | 27.01.2014 | 104,4 | 3 | 31.12.2023 |
| 6. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1972 | 04.06.2014 | 113,5 | 3 | 31.12.2023 |
| 7. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 38 | 1954 | 08.08.2016 | 121,3 | 4 | 31.12.2023 |
| 8. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 40 | 1928 | 22.06.2016 | 156,6 | 7 | 31.12.2023 |
| 9. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 62 | 1930 | 10.04.2015 | 69,6 | 3 | 31.12.2023 |
| 10. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 90 | 1966 | 29.10.2015 | 131,2 | 5 | 31.12.2023 |
| 11. | г. Петухово | г. Петухово, ул. Советская, д. 3 | 1950 | 04.09.2014 | 72,8 | 8 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Петухово | г. Петухово, ул. Кирова, д. 31 | 1957 | 03.04.2015 | 48,5 | 3 | 31.12.2023 |
| 13. | с. Пашково | с. Пашково, ул. Молодежная, д. 1 | 1964 | 14.05.2014 | 223,3 | 7 | 31.12,2022 |
| 14 | с. Пашково | с. Пашково, ул. Молодежная, д. 3 | 1964 | 14.05.2014 | 199,4 | 7 | 31.12.2022 |
| 15 | с. Пашково | с. Пашково, ул. Молодежная, д. 5 | 1962 | 14.05.2014 | 293,1 | 8 | 31.12.2022 |
|  | Итого: |  |  |  | 3035,1 | 105 |  |

**Приложение 2
к** [**Муниципальной адресной программе**](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_100#sub_100) **по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Петуховского муниципального округа Курганской области на 2019-2025 годы**

**План
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| Всего: | в том числе: | Всего: |
| Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 3035,1 | 2761,0 | 2761,0 | 90 270 074,79 | 0,00 | 0,00 | 274,1 | 314 | 17 970 941,00 |
| 1. | Всего по этапу 2021 года:  | 1143,4 | 1143,4 | 1143,4 | 28 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 1143,4 | 1143,4 | 1143,4 | 28 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2022 года: | 791,7 | 791,7 | 791,7 | 19 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | 433,7 | 433,7 | 433,7 | 10 825 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2023 года | 1100,0 | 825,9 | 825,9 | 41 569 074,79 | 0,00 | 0,00 | 274,1 | 314 | 17 970 941,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 817,9 | 681,1 | 681,1 | 36 694 074,79 | 0,00 | 0,00 | 128,8 | 143 | 8 223 578,00 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | 282,1 | 136,8 | 136,8 | 4 875 000 |  |  | 145,30 | 171 | 9 747 363,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование муниципального образования | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| в том числе: |
| Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 | 17 970 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Итого по селу Пашково (Петуховский МО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 | 9 747 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого: г. Петухово(Петуховский МО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,8 | 8 223 578,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 3
к** [**Муниципальной адресной программе**](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_100#sub_100) **по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Петуховского района Курганской области на 2019-2025 годы**

**План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Источники финансирования программы |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 105 | 74 | 71 | 3 | 3035,1 | 2917,1 | 118 |
| 1. | Всего по этапу 2021 года | 35 | 27 | 27 |  | 1143,4 | 1143,4 |  |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 35 | 27 | 27 |  | 1143,4 | 1143,4 |  |
| 2. | Всего по этапу 2022 года | 28 | 18 | 18 |  | 791,7 | 791,7 |  |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 11 | 9 | 9 |  | 358 | 358 |  |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | 17 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 3. | Всего по этапу 2023 года | 42 | 29 | 26 | 3 | 1100 | 982 | 118 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 39 | 2 | 2 | 1 | 817,9 | 104,4 | 24,4 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | 3 | 15 | 15 | 2 | 282,1 | 660,4 | 93,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования | Источники финансирования программы | Справочно:Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно:Возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| руб | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 108 396 259,90 | 90 706 683,98 | 17 534 331,81 | 155 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу 2021 года | 28 978 500,00 | 28 298 480,00 | 577 520,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 28 978 500,00 | 28 298 480,00 | 577 520,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по этапу 2022 года | 19 846 000,00 | 19 428 500,00 | 396 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 9 000 000,00 | 8 820 00,00 | 180 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | село Пашково(Петуховский МО) | 10 825 000,00 | 10 608 500,00 | 216 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Всего по этапу 2023 года | 59 571 759,79 | 42 979 703,98 | 16 560 311,81 | 31 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | 44 787 526,79 | 31 265 198,94 | 13 512 083,85 | 10 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | 14 784 233,00 | 11 714 532,04 | 3 048 200,96 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение 4
к** [**Муниципальной адресной программе**](file:///C%3A%5CUsers%5CAsmadei%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202019-25%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc#sub_100#sub_100) **по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Петуховского района Курганской области на 2019-2025 годы**

**Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nл/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  |  | 1143,4 | 791,7 | 764,8 |  |  | 2699,9 |  |  | 35 | 28 | 8 |  |  | 71 |
| 1. | Всего по этапу 2021 года: | х | х | 1143,4 | х | х | х | х | х | х | х | 35 | х | х | х | х | 35 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | х | х | 1143,4 | х | х | х | х | 1143,4 | х | х | 35 | х | х | х | х | 35 |
| 2. | Всего по этапу 2022 года: | х | х | х | 791,7 | х | х | х | 791,7 | х | х | х | 28 | х | х | х | 28 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | х | х | х | 358 | х | х | х | 358 | х | х | х | 11 | х | х | х | 11 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | х | х | х | 433,7 | х | х | х | 433,7 | х | х | х | 17 | х | х | х | 17 |
| 3. | Итого по этапу 2023 года: | х | х | х | х | 764,8 | х | х | 764,8 | х | х | х | х | 8 | х | х | 8 |
|  | город Петухово (Петуховский МО) | х | х | х | х | 104,4 | х | х | 104,4 | х | х | х | х | 4 | х | х | 4 |
|  | село Пашково (Петуховский МО) | х | х | х | х | 660,4 | х | х | 660,4 | х | х | х | х | 4 | х | х | 4 |